UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# Planificación de Sprints Backlogs

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo			(2021070015)

Anampa Pancca David Jordan		(2022074268)

Tacna – Perú

2026

- Introducción

Actualmente, la pérdida de mascotas representa un problema frecuente en la ciudad de Tacna, afectando tanto a dueños como a voluntarios y organizaciones de apoyo animal. Muchas veces la difusión de información se realiza mediante redes sociales de manera desorganizada, dificultando la localización rápida de las mascotas y reduciendo las posibilidades de recuperación.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil colaborativa denominada “SOS Mascota”, orientada a facilitar el registro y seguimiento de mascotas perdidas, encontradas o en adopción. La aplicación permitirá integrar funcionalidades como publicación de reportes, visualización geográfica mediante mapas interactivos, registro de avistamientos, notificaciones automáticas y herramientas de administración.

El proyecto será desarrollado utilizando Flutter y Firebase, aplicando una metodología de trabajo incremental basada en Sprints, permitiendo realizar entregas progresivas y funcionales del sistema durante el periodo de desarrollo. Además, se consideran requerimientos funcionales y no funcionales enfocados en rendimiento, disponibilidad y facilidad de uso para garantizar una experiencia adecuada para los usuarios.

El presente documento contiene la planificación general del proyecto, los requerimientos identificados, el inventario funcional del sistema y la organización de actividades mediante Sprint Backlog para el seguimiento del desarrollo de la aplicación móvil.

- Objetivo

Objetivo General

- Desarrollar una aplicación móvil colaborativa que permita mejorar la efectividad en la asistencia y localización de mascotas perdidas mediante la participación de usuarios y voluntarios en la ciudad de Tacna.

Objetivos Específicos

- Permitir a los usuarios registrar reportes de mascotas perdidas, encontradas o en adopción.

- Facilitar la visualización de reportes mediante mapas interactivos y listados públicos.

- Implementar un sistema de notificaciones y comunicación entre usuarios para agilizar la recuperación de mascotas.

- Desarrollar herramientas administrativas para la gestión de usuarios y reportes dentro del sistema.

- Garantizar un sistema con tiempos de respuesta adecuados, disponibilidad y facilidad de uso para usuarios sin experiencia técnica.

- Aplicar una metodología incremental basada en Sprints para controlar y supervisar el avance del proyecto.

- Inventario Product Backlog

Product Backlog

| Nº | PBI (Product Backlog Item) | RF |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación de usuario (login con correo y contraseña) | RF-01 |
| 2 | Registro de nuevo usuario | RF-02 |
| 3 | Recuperación de contraseña por correo | RF-03 |
| 4 | Registro de reporte de mascota perdida/encontrada/adopción | RF-04 |
| 5 | Registro de avistamiento de mascota | RF-05 |
| 6 | Visualización de mapa interactivo con reportes y avistamientos | RF-06 |
| 7 | Envío de notificaciones automáticas y manuales | RF-07 |
| 8 | Chat interno entre usuarios con coincidencias | RF-08 |
| 9 | Gestión de perfil de usuario | RF-09 |
| 10 | Listado público de mascotas reportadas con filtros | RF-10 |
| 11 | Gestión de reportes propios del usuario | RF-11 |
| 12 | Sección de comentarios comunitarios | RF-12 |
| 13 | Cierre de sesión seguro | RF-13 |
| 14 | Panel administrativo – gestión de perfil admin | RF-14 |
| 15 | Gestión de usuarios por administrador | RF-15 |
| 16 | Gestión de reportes por administrador | RF-16 |
| 17 | Visualización de estadísticas avanzadas en panel admin | RF-17 |

Inventario de Requerimientos no funcionales:

| Nº | PBI (Product Backlog Item) | RF |
| --- | --- | --- |
| 18 | Rendimiento | RNF-01 |
| 19 | Disponibilidad | RNF-02 |
| 20 | Usabilidad | RNF-03 |

- Sprints con fecha

- 1 sprint backlog

| 1 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-01: Login de usuarios | 11.05.2026 |
| RF-02: Registro de usuarios | 11.05.2026 |
| RF-13: Cierre de sesión | 11.05.2026 |
| RF-09: Gestión de perfil de usuario | 11.05.2026 |

- 2 sprint backlog

| 2 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-04: Registro de reportes de mascotas perdidas. | 18.05.2026 |
| RF-05: Registro de avistamientos de mascotas | 18.05.2026 |
| RF-06: Implementación del mapa interactivo con Google Maps | 18.05.2026 |

- 3 sprint backlog

| 3 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-10: Visualización del listado público de mascotas reportadas | 25.05.2026 |
| RF-11: Gestión de reportes propios | 25.05.2026 |

- 4 sprint backlog

| 4 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-07: Sistema de notificaciones automáticas | 01.06.2026 |
| RF-08: Comunicación entre usuarios coincidentes. | 01.06.2026 |

- 5 sprint backlog

| 5 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-12: Comentarios y sección comunitaria | 08.06.2026 |
| RF-03: Recuperación de contraseña | 08.06.2026 |

- 6 sprint backlog

| 6 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-14: Gestión del perfil administrativo | 15.06.2026 |
| RF-15: Gestión de usuarios | 15.06.2026 |

- 7 sprint backlog

| 7 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| RF-16: Gestión y moderación de reportes | 22.06.2026 |
| RF-17: Estadísticas avanzadas y gráficos del sistema | 22.06.2026 |

- 8 sprint backlog

| 8 sprint backlog | Fecha |
| --- | --- |
| Pruebas finales de rendimiento, usabilidad y disponibilidad (RFN01-RFN03) | 29.06.2026 |
| Corrección de errores y bugs | 29.06.2026 |